ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Escuela de Formación de Tecnólogos

Tecnología Superior en Desarrollo de Software

Asignatura:

Gestión de Proyectos

Titulo del Proyecto:

Sistema de gestión de inventario, compras y ventas para la empresa PowerMedical

Integrantes:
Josué Alejandro Proaño

Dereck yosue Ortiz castro

Docente:
Juan Carlos Gonzales Ortiz

Fecha de Entrega
29 de abril del 2026

Quito – Ecuador

Descripción del problema

La empresa PowerMedical se dedica a vender al por mayor medicamentos e insumos médicos. Como manejan bastante mercadería, es importante tener un buen control del inventario para saber qué productos hay disponibles y cuáles se están agotando.

Actualmente el inventario se controla de forma manual, principalmente con hojas de Excel y anotaciones. Cuando llega un pedido nuevo, se registran los productos y se actualizan las cantidades, y cuando se realiza una venta se descuenta el stock también de manera manual. El problema es que este proceso depende mucho de la persona que lo haga, entonces es fácil cometer errores o dejar información sin actualizar.

Esto causa que a veces no se tenga claro el stock real, se pierda tiempo buscando información o se ofrezcan productos que ya no están disponibles. Además, como se manejan medicamentos, también se debería controlar la fecha de caducidad y los lotes, pero con el método actual no se hace de manera organizada, lo que puede generar pérdidas por productos vencidos.

Otro inconveniente es que no se pueden sacar reportes rápidos sobre productos con poco stock, productos más vendidos o movimientos del inventario, porque todo toca revisarlo manualmente.

Por estas razones se plantea desarrollar un sistema que permita llevar un control más ordenado del inventario de PowerMedical, automatizando el registro de productos, entradas, salidas, compras y ventas, y generando reportes que ayuden a tener mejor control y tomar decisiones más rápidas.

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un sistema que permita gestionar el inventario, compras y ventas de medicamentos e insumos médicos en la empresa PowerMedical, con el fin de mejorar el control de stock, organización de productos y generación de reportes.

Objetivos Específicos

- Diseñar un módulo para registrar y administrar productos, categorías y proveedores.

- Implementar el control de inventario mediante el registro de entradas y salidas de productos.

- Crear un módulo de compras para registrar ingresos de mercadería y actualizar automáticamente el stock.

- Implementar un módulo de ventas que permita registrar clientes y generar el detalle de cada venta.

- Desarrollar un control de lotes y fechas de caducidad para evitar pérdidas por productos vencidos.

- Generar reportes automáticos como inventario general, productos con bajo stock, productos próximos a caducar y movimientos del inventario.

- Implementar un sistema de usuarios con roles para controlar el acceso y permisos dentro del software.

ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema para la empresa PowerMedical, enfocado en la gestión de inventario, compras y ventas de medicamentos e insumos médicos. Este sistema permitirá registrar y controlar los productos disponibles en bodega, así como mantener organizada la información relacionada a proveedores, clientes y movimientos de mercadería.

Incluye

- Registro y administración de productos.

- Clasificación de productos por categorías.

- Registro de proveedores.

- Registro de clientes.

- Control de inventario (entradas y salidas).

- Registro de compras y actualización automática del stock.

- Registro de ventas y descuento automático del inventario.

- Control de stock mínimo con alertas.

- Control de lotes y fechas de caducidad.

- Generación de reportes (inventario, ventas, compras, productos con bajo stock y productos próximos a vencer).

- Sistema de usuarios con roles y permisos.

No incluye (Limitaciones del proyecto)

- No incluye facturación electrónica oficial con conexión al SRI.

- No incluye integración con sistemas contables externos.

- No incluye pagos en línea ni conexión con bancos.

- No incluye una aplicación móvil, solo se desarrollará para entorno de escritorio o web.

- No incluye control de transporte o logística de entregas.

Roles

- Administrador: tiene acceso total al sistema, puede registrar productos, usuarios, compras, ventas y generar reportes.

- Bodeguero: encargado del inventario, puede registrar entradas y salidas, revisar stock y controlar caducidad.

- Vendedor: registra ventas, consulta productos disponibles y registra clientes.

Funcionalidades

- Iniciar sesión con usuario y contraseña.

- Registrar, editar y eliminar productos.

- Consultar productos disponibles en inventario.

- Registrar entradas de mercadería (compras).

- Registrar salidas de mercadería (ventas).

- Control automático del stock actualizado.

- Registrar proveedores y clientes.

- Control de fechas de caducidad y lotes.

- Generar reportes de inventario y movimientos.

- Mostrar alertas de stock bajo y productos próximos a vencer.

- Control de permisos según el rol del usuario.

Anexos

| Tipo de Aplicativo | Identificador de requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Inventario | RR-001 | Como administrador, quiero iniciar sesión y cerrarlo, para ingresar de manera segura al sistema |
|  | RR-002 | Como administrador, quiero registrar, editar, consultar y eliminar usuarios del sistema, para contralar el software |
|  | RR-003 | Como administrador, quiero registrar, editar, consultar y eliminar productos, para mantener actualizado el inventario |
|  | RR-004 | Como administrador, quiero registrar compras, para aumentar automáticamente el stock que se dispone. |
|  | RR-005 | Como administrador, quiero crear reportes del inventario, para analizar los movimientos de la bodega |

| Tipo de Aplicativo | Identificador de requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Inventario | RR-001 | Como bodeguero, quiero consultar el Inventario, para ver el stock actual de cada producto. |
|  | RR-002 | Como bodeguero, quiero registrar el ingreso de productos, para tener el inventario al día |
|  | RR-003 | Como bodeguero, quiero registrar las ventas de cada producto, para mantener el inventario al día |
|  | RR-004 | Como bodeguero, quiero registrar lotes y fechas de caducidad de los productos, para mayor control de los productos |
|  | RR-005 | Como bodeguero, quiero recibir alertas de stock bajo, para evitar desabastecimiento |

| Tipo de Aplicativo | Identificador de requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Inventario | RR-001 | Como vendedor, quiero iniciar sesión en el sistema, para poder registrar ventas |
|  | RR-002 | Como vendedor, quiero poder consultar productos disponibles, para mirar disponibilidad del producto |
|  | RR-003 | Como vendedor, quiero registrar clientes, para mantener actualizado la base de datos |
|  | RR-004 | Como vendedor, quiero registrar ventas con detalles y cantidades, para generar un historial. |
|  | RR-005 | Como vendedor, quiero que el sistema automáticamente descuente el stock de una venta, para mantener actualizado el inventario |

HU

| Historias de Usuario |  |
| --- | --- |
| ID: HU -01 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia: Iniciar y cerrar sesión |  |
| Prioridad para el negocio: Alta | Riesgo para desarrollo: Medio |
| Desarrollador Responsable: Proaño Josue |  |
| Descripción: Como administrador, quiero iniciar sesión y cerrarlo, para ingresar de manera segura al sistema |  |
| Observación: El administrador tiene los permisos totales del sistema y puede acceder a todas las funcionalidades del sistema |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema debe validar que el usuario y contraseña sean correctos - El sistema debe mostrar un mensaje de error si el usuario y contraseña es incorrecto - El sistema debe permitir cerrar sesión |  |

| Historias de Usuario |  |
| --- | --- |
| ID: HU -02 | Usuario: Administrador |
| Nombre de la Historia: Registrar y gestionar productos |  |
| Prioridad para el negocio: Alta | Riesgo para desarrollo: medio |
| Desarrollador Responsable: Dereck Yosue Ortiz Castro |  |
| Descripción: Como administrador, quiero registrar, editar, consultar y eliminar productos, para mantener actualizado el inventario |  |
| Observación: Cada producto debe registrar nombre, categoría, stock mínimo y proveedor. |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema debe permitir registrar productos - El sistema debe permitir editar la información de un producto ya registrado - El sistema debe permitir eliminar productos solo si no tiene movimientos o historial registrado - El sistema debe permitir consultar productos mediante búsqueda por nombre |  |

| Historias de Usuario |  |
| --- | --- |
| ID: HU -03 | Usuario: Bodeguero |
| Nombre de la Historia: Registrar entradas de mercadería |  |
| Prioridad para el negocio: Alta | Riesgo para desarrollo: Alto |
| Desarrollador Responsable: Proaño Josue |  |
| Descripción: Como bodeguero, quiero registrar el ingreso de productos, para tener el inventario al día |  |
| Observación: Las entradas deben registrar proveedor, fecha, producto, cantidad, lote y fecha de caducidad |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema debe permitir seleccionar un proveedor registrado - El sistema debe permitir ingresar productos y cantidades que entraron - El sistema debe aumentar automáticamente el stock del producto ingresado - El sistema debe registrar lote y caducidad por cada producto que ingresa - El sistema debe hacer un historial de compras que se realizo |  |

| Historias de Usuario |  |
| --- | --- |
| ID: HU -04 | Usuario: vendedor |
| Nombre de la Historia: Registrar ventas y actualizar inventario |  |
| Prioridad para el negocio: Alta | Riesgo para desarrollo: medio |
| Desarrollador Responsable: Dereck Yosue Ortiz Castro |  |
| Descripción: Como vendedor, quiero registrar ventas con detalles y cantidades, para generar un historial |  |
| Observación: La venta debe estar asociada a un cliente y generar un detalle con total de compra. |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema debe permitir seleccionar un cliente registrado o registrar uno nuevo. - El sistema debe permitir agregar varios productos a una misma venta. - El sistema debe validar que exista stock suficiente antes de confirmar la venta. |  |

| Historias de Usuario |  |
| --- | --- |
| ID: HU -05 | Usuario: Administrador y bodeguero |
| Nombre de la Historia: Alertas de productos con bajo stock y próximos a caducar |  |
| Prioridad para el negocio: Alta | Riesgo para desarrollo: Medio |
| Desarrollador Responsable: Proaño Josue |  |
| Descripción: Como bodeguero y administrador, quiero recibir alertas de stock bajo, para evitar desabastecimiento |  |
| Observación: El sistema debe permitir configurar el stock mínimo y el rango de días para alerta de caducidad |  |
| Criterios de aceptación: - El sistema debe mostrar una alerta cuando el stock sea menor o igual al stock mínimo - El sistema debe mostrar una alerta cuando un producto esté próximo a caducar - El sistema debe listar los productos con bajo stock en un reporte. - El sistema debe listar productos próximos a vencer con lote y fecha de caducidad. |  |